PIARO

REPORTE DE AVANCE DE BANQUETAS

Semana del 05 al 10 de Agosto.

Avenida Principal

Calle 4

Continúa el acamellonamiento de material base en calle 2 y al fondo de Ave. Principal.